# ANIGO — Sprint 17: Camera Projection Mapping e Cenários Híbridos

## 1. Objetivo

Projetar ilustrações 2D conceituais sobre geometrias 3D simplificadas, viabilizando movimentos de câmera com paralaxe natural a partir de artes pintadas.

## 2. Arquitetura e Pacotes Envolvidos

- src-tauri/crates/anigo-renderer: Shader de projeção de textura de câmera com compensação de oclusão.

- src/components/environment/CameraMapping.svelte: Ferramenta de alinhamento de pontos de fuga.

## 3. Tarefas Técnicas de Engenharia

- Desenvolver ferramenta de calibração de perspectiva para alinhar a imagem 2D com a câmera 3D.

- Implementar projeção de textura com correção de estiramento em faces oblíquas.

- Adicionar suporte a luzes dinâmicas secundárias (postes, lâmpadas) iluminando a pintura projetada.

## 4. Critérios de Aceite

- A câmera pode navegar sobre o cenário 2D projetado com paralaxe realista e sem artefatos visíveis de costura.